АДМИНИСТРАЦИЯ

Чухломинского сельсовета

Ирбейского района  Красноярского края

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)

___.12.2019 г.                                      д. Чухломино                                              №___

О продлении срока действия и внесении изменений в муниципальную программу  «Содействие развитию муниципального образования Чухломинский сельсовет на 2014 - 2016 годы» на 2020 год и плановый период 2021-2022 года

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Чухломинского сельсовета от 07.08.2013 № 32 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Чухломинского сельсовета, их формировании и реализации»,  статьей  7 Устава Чухломинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить срок действия муниципальной программы Чухломинского сельсовета «Содействие развитию муниципального образования Чухломинский сельсовет на 2014 - 2016 годы» на 2020 год и плановый период 2021-2022 года.

2. По тексту постановления, муниципальной программы «Содействие развитию муниципального образования Чухломинский сельсовет на 2014 - 2016 годы», слова "2014-2016" заменить словами "2014-2022".

3. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Содействие развитию муниципального образования Чухломинский сельсовет на 2014-2022 годы в новой редакции согласно приложению

- 4. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 и подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Чухломинский вестник».

Глава Чухломинского сельсовета                                       С.А. Криштоп

- Приложение

- к проекту постановления администрации Чухломинского сельсовета от ___.12.2019г.   № ___

- Муниципальная программа Чухломинского сельсовета

- «Содействие развитию муниципального образования Чухломинский сельсовет на 2014-2022 годы»

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | - Муниципальная программа Чухломинского сельсовета «Содействие развитию муниципального образования Чухломинский сельсовет на 2014 - 2022 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - постановление администрации Чухломинского сельсовета от 07.08.2013 г. № 32 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Чухломинского сельсовета, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края |
| - Соисполнители Программы | нет |
| Подпрограммы и отдельные мероприятия Программы | - Подпрограмма 1. «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территории Чухломинского сельсовета»; - Подпрограмма 2. «Содействие развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципального образования Чухломинский сельсовет»; - Подпрограмма 3. «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности населения Чухломинского сельсовета»; - Подпрограмма 4. «Развитие массовой физической культуры и массового спорта»; - Отдельные мероприятия: - -содействие занятости населения; - -текущий и капитальный ремонт жилого фонда. |
| Цель Программы | Содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселениях Чухломинского сельсовета и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями |
| - Задачи Программы | - Содействие вовлечению жителей в благоустройство населенных пунктов поселения. - Повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельского поселения. 3.Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в поселении, повышение уровня защиты населения сельсовета в период пожарной ситуации. 4. Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта, проведение и участие в организации официальных физкультурных и спортивных мероприятиях 5. Содействие занятости населения Чухломинского сельсовета. 6.Сохранение жилищного фонда на территории муниципального образования Чухломинского сельсовета. |
| Этапы и сроки - реализации Программы | - 2014−2022 годы |
| Целевые показатели и показатели результативности Программы | Целевые показатели: - количество мероприятий, проведённых органами местного самоуправления по благоустройству территории сельсовета; - доля приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и инженерные сооружения на них к общей протяженности дорог сельсовета; - снижение числа погибших при пожарах, возникающих на территории поселения, силами Чухломинской пожарной дружины. - численность населения, принявшего участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях; - численность населения, принявшего участие в общественных работах. -снижение доли аварийных и ветхих строений, в общем количестве строений до 0. |
| Ресурсное обеспечение Программы | Объем финансирования Программы составит 17324,8_тыс. рублей за счет средств местного и краевого бюджета, в том числе по годам: в 2014 году − 7576,00 тыс. рублей; в 2015 году − 1869,00 тыс. рублей; в 2016 году − 1553,60 тыс. рублей; в 2017 году – 1843,30 тыс. рублей; в 2018 году - 1064,90 тыс. рублей; в 2019 году- 1760,90 тыс. рублей; в 2020 году – 827,80 тыс. рублей; в 2021 году - . 847,30 тыс.рублей; в 2022 году - . 847,30 тыс.рублей |

2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы с указанием основных показателей социально-экономического развития муниципального образования Чухломинский сельсовет и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов гражданского общества. В соответствии со статьей 
130 Конституции Российской Федерации местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены вопросы местного значения, реализация которых относится к компетенции органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений. Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальными услугами и формирование комфортной среды обитания человека.

Для реализации возложенных полномочий органами местного самоуправления по вопросам местного значения муниципальных образований Бюджетным кодексом Российской Федерации определен перечень налоговых 
и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных образований, а также предусмотрен механизм оказания финансовой помощи из бюджета муниципального района в целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

Муниципальное образование Чухломинский сельсовет состоит из  двух населенных пунктов.

В настоящее время в данном муниципальном образовании при реализации полномочий по решению вопросов местного значения складывается в целом достаточно, положительная ситуация, несмотря на это перед органом местного самоуправления поставлены основные задачи по содержанию объектов благоустройства поселения и обеспечению безопасности, для комфортного проживания населения на данной территории:

- содержание сетей уличного освещения;

- содержание мест захоронения;

- содержание, ремонт и асфальтирование улично-дорожной сети поселения;

- обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от ЧС;

- обеспечение профилактики и тушения пожаров в сельсовете;

- создание доступных условий для занятий населения Чухломинского сельсовета физической культурой и спортом;

- высокий уровень изношенности муниципального имущества.

В настоящее время перед администрацией Чухломинского сельсовета стоит задача обеспечения устойчивого развития и совершенствования местного самоуправления, направленного на эффективное решение вопросов местного значения, оказание помощи населению в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения. Развитие муниципального образования может быть эффективным только в том случае, если имеется заинтересованность населения в общественно-значимых вопросах, их решении.

Программа призвана обеспечить комфортные условия  жизнедеятельности в поселениях Чухломинского сельсовета и эффективную реализацию органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием.

При не полном выполнении поставленных целевых показателей и показателей результативности Программы может быть обусловлено следующими рисками:

- финансовые риски, вызванные недостаточностью и несвоевременностью финансирования из краевого и местного бюджетов.

Преодоление финансовых рисков возможно при условии достаточного 
и своевременного финансирования мероприятий из сельского бюджета, а так же путем перераспределения финансовых ресурсов сельского бюджета.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

Осуществление, контроля исполнения мероприятий подпрограмм Программы;

контроль достижения конечных результатов и эффективного использования финансовых средств Программы.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в соответствующей сфере, описание основных целей и задач Программы, прогноз развития соответствующей сферы

Целью Программы является содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселениях Чухломинского сельсовета и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- содействие вовлечению жителей в благоустройство населенных пунктов поселения;

- повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельского поселения;

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в поселении, повышение уровня защиты населения сельсовета в период пожарной ситуации;

- развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта, проведение и участие в организации официальных физкультурных и спортивных мероприятиях;

- содействие занятости населения Чухломинского сельсовета;

-Сохранение жилищного фонда на территории муниципального Чухломинского сельсовета.

Оценить достижение цели и задач Программы позволят целевые показатели.

4. Механизм реализации мероприятий Программы

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм и отдельного мероприятия Программы.

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм; критерии выбора получателей государственных и муниципальных услуг представлены 
в подпрограммах Программы.

Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий Программы является администрация Чухломинского сельсовета Ирбейского района.

Мероприятие 1 Программы направлено на решение задачи: снижение доли аварийных  и ветхих строений в общем количестве строений до 0.

Реализация мероприятия 1 будет проходить путем финансирования текущего и капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности. За период с 2014 до 2022 год планируется отремонтировать __ квартиры на общую сумму 450.0 тыс.рублей.

Мероприятие 2  Программы направлено на решение задачи содействия занятости населения.

Выполнение отдельного мероприятия Программы  осуществляется путем софинансирования мероприятия по занятости населения, проводимым районным центром занятости населения.

5. Прогноз конечных результатов Программы,

характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории Чухломинского сельсовета

Планируется, что ежегодно:

Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании, составит 5% ежегодно.

Количество благо получателей услуг в поселении, в которых созданы безопасные и комфортные условия функционирования, составит 605 человек ежегодно.

уровень удовлетворенности получателей качеством предоставления государственных услуг прогнозируется в размере 95% из числа опрошенных ежегодно;

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к Программе.

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

- Для достижения цели и задач Программы, направленных на содействие развитию муниципального образования Чухломинский  сельсовет в Программу включены 4 подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территории Чухломинского сельсовета»;

- Подпрограмма 2 «Содействие развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципального образования Чухломинский сельсовет»;

- Подпрограмма 3 «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности населения Чухломинского сельсовета»;

- Подпрограмма 4 «Развитие массовой физической культуры и спорта» на 2014-2021 годы».

Кроме того, в рамках Программы планируются отдельные мероприятия:

–по содействию занятости населения;

- текущий и капитальный ремонт жилого фонда.

- Срок реализации программных мероприятий: 2014-2021 годы.

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь 
в 2014 - 2021 годах следующих результатов:

- 1) по подпрограмме 1 «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территории Чухломинского сельсовета»:

- создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения;

- улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего 
и архитектурного облика населенных пунктов;

- привлечение населения к общественным работам;

- повышение уровня заинтересованности граждан в защите и сохранении природной среды.

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих результатов:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории;

- организация мероприятий, связанных с содержанием и обслуживанием сетей уличного освещения;

- организация работ по содержанию мест захоронения;

- организация работ по повышению уровня благоустройства жилых домов (проведение водопровода).

- 2) по подпрограмме 2 «Содействие развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципального образования Чухломинский сельсовет»:

- повышение уровня содержания сети автомобильных дорог для существования круглогодичного бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта.

Исполнение в полном объёме всего комплекса запланированных мероприятий программы позволит достичь следующих результатов:

- сохранить целостность дорожной системы, что является базовым условием устойчивого развития и позволит стимулировать экономический потенциал поселения.

- 3) по подпрограмме 3 «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности населения Чухломинского сельсовета»:

- пожарную охрану населенных пунктов сельсовета и осуществление тушения пожаров;

- хранение и поддержание в состоянии постоянной готовности средств противопожарной защиты;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций муниципального                      характера;

- предупреждение и оказание профилактической работы по выявлению деятельности террористической и экстремистской направленности.

- 4) по подпрограмме 4 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:

- вовлечь в регулярные занятия физической культурой и спортом население Чухломинского сельсовета, улучшить здоровье и качество жизни;

- физическая культура и спорт станут составной частью здорового образа жизни населения;

- укрепить материальную базу и инфраструктуру для занятий физической культурой и спортом.

В рамках отдельного мероприятия Программы ежегодно планируется:

- количество человек, вовлечённых в общественные работы 2 человека.

7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям, подпрограммам Программы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям подпрограмм, отдельному мероприятию Программы с указанием главных распорядителей средств местного бюджета по годам реализации Программы представлена в приложении № 2 к Программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 
на реализацию целей Программы

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2022 годы составляет 17342,80 тыс. рублей

в том числе по годам:

в 2014 году − 7576,00 тыс. рублей;

в 2015 году − 1869,00 тыс. рублей;

в 2016 году − 1553,60 тыс. рублей;

в 2017 году – 1843,30 тыс. рублей;

в 2018 году – 1064,90 тыс. рублей;

в 2019 году – 1760,90 тыс. рублей;

в 2020 году –  827,80 тыс.рублей;

в 2021 году -   847,30 тыс рублей;

в 2022 году -   847,30 тыс рублей

Указанный объем финансовых ресурсов на 2014 – 2022 годы определен 
на основе параметров сельского бюджета на 2020 год и плановый период 
2020 – 2022 годов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Содействие развитию муниципального образования Чухломинский сельсовет" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распределение планируемых расходов за счет средств местного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) |  | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС |  | Рз | ЦСР | ВР | прошлый финансовый год 2014г. | прошлый финансовый год 2015г. |  | прошлый финансовый год 2016г. | прошлый финансовый год 2017г. | прошлый финансовый год 2018г. | финансовый год периода 2019г. | первый год плано-вого периода 2020г. | второй год плано-вого периода 2021г. | Итого на период |
|  |  |  |  |  |  | Пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа |  | "Содействие развитию муниципального образования Чухломинский сельсовет" | всего расходные обязательства по программе | Х |  | Х | Х | Х | 7576,0 | 1869,0 |  | 1553,6 | 1843,3 | 1064,9 | 1760,9 | 827,8 | 847,3 | 17342,8 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Подпрограмма 1 |  | «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий»; | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  | Х | Х | Х | 3375,0 | 1526,0 |  | 1218,8 | 1574,3 | 729,2 | 874,0 | 541,0 | 541,0 | 10379,3 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  | Х | Х | Х | 3375,0 | 1526,0 |  | 1218,8 | 1574,3 | 729,2 | 874,0 | 541,0 | 541,0 | 10379,3 |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | Х | Х | Х | 3375,0 | 1526,0 |  | 1218,8 | 1574,3 | 729,2 | 624,0 | 541,0 | 541,0 | 10129,3 |
| Подпрограмма 2 |  | «Содействие развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципального образования»; | всего расходные обязательства |  |  | Х | Х | Х | 4045,0 | 162,0 |  | 190,0 | 102,7 | 160,0 | 197,3 | 57,5 | 65,4 | 4979,9 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  | Х | Х | Х | 4045,0 | 162,0 |  | 190,0 | 102,7 | 160,0 | 197,3 | 57,5 | 65,4 | 4979,9 |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  | Х | Х | Х | 24,1 | 41,9 |  | 145,4 | 55,8 | 105,5 | 109,6 | 0 | 0 | 482,3 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | Х | Х | Х | 4020,9 | 120,1 |  | 44,6 | 46,9 | 54,5 | 87,7 | 57,5 | 65,4 | 4497,6 |
| Подпрограмма 3 |  | «Защита от чрезвы- чайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности населения»; | всего расходные обязательства |  |  | Х | Х | Х | 156,0 | 181,0 |  | 144,8 | 166,3 | 164,8 | 679,6 | 219,3 | 230,9 | 1942,7 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  | Х | Х | Х | 156,0 | 181,0 |  | 144,8 | 166,3 | 164,8 | 679,6 | 219,3 | 230,9 | 1942,7 |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |  | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 451,1 | 28,9 | 40,5 | 555,3 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | Х | Х | Х | 156,0 | 181,0 |  | 133,2 | 154,7 | 153,2 | 228,5 | 190,4 | 190,4 | 1387,4 |
| Подпрограмма 4 |  | «Развитие массовой физической культуры и спорта» | всего расходные обязательства |  |  | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10,9 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 40,9 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10,9 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 40,9 |
|  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10,9 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 40,9 |
| Мероприятие программы |  | Содействие занятости населения Чухломиского сельсовета | всего расходные обязательства |  |  | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10,9 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 40,9 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10,9 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 40,9 |
|  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10,9 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 40,9 |

Приложение № 1

- к муниципальной программе Чухломинского сельсовета

- «Содействие развитию муниципального образования Чухломинский сельсовет »

Подпрограмма 1

«Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территории Чухломинского сельсовета», реализуемая в рамках муниципальной программы Чухломинского сельсовета «Содействие развитию муниципального образования Чухломинский сельсовет »

- 1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территории Чухломинского сельсовета» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | - Муниципальная программа Чухломинского сельсовета «Содействие развитию муниципального образования Чухломинский сельсовет на 2014 – 2022 годы» |
| Исполнитель Подпрограммы | Администрация Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края |
| Цель Подпрограммы | Создание комфортных условий для проживания населения. |
| Задачи Подпрограммы | - развитие и модернизация объектов инфраструктуры; - улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов сельсовета; - ремонт и содержание сетей уличного освещения; - повышение энергосбережения и энергоэффективности; - содержание мест захоронения; - повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | -доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании (5% ежегодно); -снижение доли аварийных и ветхих строений, в общем количестве строений до 0. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2014 – 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | 10379,30 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 2014 год – 3375,00 тыс. рублей; 2015 год – 1526,00 тыс. рублей; 2016 год – 1218,80 тыс. рублей. 2017 год - 1574,30 тыс. рублей; 2018 год – 729,20 тыс. рублей ; 2019 год- 874,00 тыс. рублей; 2020 год-. 541,00 тыс. рублей; 2021 год- .541,00 тыс. рублей; 2022 год- .541,00 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Администрация Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края Финансовое управление администрации Ирбейского района |

- 2. Основные разделы Подпрограммы

2.1. Постановка сельской проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация благоустройства территории муниципального образования отнесена к вопросам местного значения. Организация работы в данном направлении подразумевает проведение органами местного самоуправления самостоятельно или через создаваемые ими муниципальные унитарные предприятия, а также физическими и иными юридическими лицами работ по содержанию территории населенных пунктов.

При этом финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с благоустройством территории муниципального образования, относится 
к расходным обязательствам муниципального образования и осуществляется 
в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на эти цели.

В данном муниципальном образовании размер доходной части бюджета сформирован в достаточном объеме, чтобы реализовать все задачи определенные данной подпрограммой.

Так, на 01.01.2014 в муниципальном образовании Чухломинского сельсовета проведен ряд работ по поддержанию удовлетворительного состояния объектов благоустройства и инфраструктуры поселения. Для поддержания чистоты в населенные пункты поселения были приобретены и установлены контейнеры под ТБО, для увеличения озеленения поселения в 2012 году на его территории было посажено около 30 ценных видов пород деревьев. Доля общей протяженности освещенных частей улиц и  проездов к общей протяженности улиц и проездов, набережных составила 100 процентов. Для развития и занятости детей школьного и дошкольного возраста в населенных пунктах поселения были установлены 2 (два) детских городка. Для содержания территории мест захоронения установлены металлические ограждения кладбищ населенных пунктов поселения. В целом санитарно-экологическая обстановка и условия проживания граждан, а также внешний и архитектурный облик населенных пунктов находится в удовлетворительном состояния и требует дальнейшего поддержания и содержания.

Установлены памятники ВОВ д.Чухломино в 2014году, д.Латынцево в 2018году, д.Чухломино проложен тротуар 350 метров, для развития и занятости детей школьного и дошкольного возраста в населенных пунктах поселения были установлены 2 (две) детских хоккейных площадки.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы

Исполнителем Подпрограммы, главным распорядителем бюджетных средств является администрация Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края.

Целью Подпрограммы является

- Создание комфортных условий для проживания населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- развитие и модернизация  объектов инфраструктуры;

- улучшение санитарно-экологической обстановки,  внешнего и архитектурного облика населенных пунктов сельсовета;

- ремонт и содержание сетей уличного освещения;

- повышение энергосбережения и энергоэффективности;

- содержание мест захоронения;

- повышение общего уровня благоустройства поселения.

Выбор мероприятий Подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить Подпрограмма, результатами анализа сложившейся на территории края ситуации по благоустройству территории муниципальных образований.

Срок реализации Подпрограммы – 2014 – 2022 годы.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

-доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании (5% ежегодно);

-снижение доли аварийных и ветхих строений, в общем количестве строений до 0.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы

- 1. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств сельского бюджета  Чухломинского сельсовета,  а также за счет привлечения средств краевого бюджета на реализацию отдельных мероприятий.

- 2. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Чухломинского сельсовета.

3. Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализации Подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами.

Планы работ по благоустройству территории составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

-  эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по благоустройству;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов.

- 2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

- 2.4.1. Организация управления подпрограммой осуществляется администрацией Чухломинского сельсовета.

- 2.4.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется финансовым управлением администрации Ирбейского района.

- Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляется администрацией Чухломинского сельсовета Ирбейского района в финансовое управление администрации Ирбейского района до 1 марта года, следующего за отчетным.

- Годовой отчет о реализации Подпрограммы должен содержать:

- информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации Подпрограммы, и фактически достигнутое состояние;

- сведения о достижении значений целевых индикаторов Подпрограммы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

- описание результатов реализации мероприятия Подпрограммы 
в отчетном году, а так же информацию о запланированных, но не достигнутых результатах (с указанием причин);

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на:

создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения;

улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего 
и архитектурного облика населенных пунктов;

привлечение населения к общественным работам;

снижение доли аварийных и ветхих строений жилищного фонда;

повышение уровня заинтересованности граждан в защите и сохранении природной среды.

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих результатов:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории;

- организация мероприятий, связанных с содержанием и обслуживанием сетей уличного освещения;

- организация работ по содержанию мест захоронения;

-организация работ по повышению уровня благоустройства жилых домов (проведение водопровода).

2.6. Мероприятия Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы приведены в приложении № 1 
к Подпрограмме.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства местного бюджета.

Всего на реализацию Подпрограммы за счет средств местного бюджета потребуется 10379,30 тыс. рублей, в том числе: 3375,00тыс. рублей – 
в 2014 году; 1526,00 тыс. рублей – в 2015 году; 1218,80 тыс. рублей – 
в 2016 году; 1574,30 тыс. рублей – в 2017 году; 729,20 тыс. рублей – в 2018 году; 874,00 тыс. рублей – в 2019 году, 541,00 тыс. рублей – в 2020 году, 541,00 рублей-в 2021 году, 541,00 рублей-в 2022 году.

- Приложение № 1 к подпрограмме 1

«Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территории Чухломинского сельсовета»

Распределение планируемых расходов за счет средств сельского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы 2014г.-2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | прошлый финансовый год 2014г | прошлый финансовый год 2015г. |  | прошлый финансовый год 2016г | прошлый финансовый год 2017г | прошлый финансовый год 2018г | финансовый год периода 2019г | первый год плано-вого периода 2020г | второй год плано-вого периода 2021г |  |  | Итого на период |  |  |
| Муниципальная программа | Содействие развитию муниципального образования Чухломинский сельсовет | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 850 | 00000 | 0000000 | 244 | 3375,0 | 1526,0 |  | 1218,8 | 1574,3 | 729,2 | 874,0 | 541,0 | 541,0 | 10379,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территории Чухломинского сельсовета | всего расходные обязательства по подпрограмме | 850 | Х | Х | Х | 3375,0 | 1526,0 |  | 1218,8 | 1574,3 | 729,2 | 874,0 | 541,0 | 541,0 | 10379,3 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 850 | 0501 | 011 0005010 | 244 | 333,0 | 211,0 |  | 44,6 | 22,0 | 39,0 | 70,5 | 35,0 | 35,0 | 790,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 850 | 0502 | 011 0005020 | 244 | 1205,0 | 137,0 |  | 59,2 | 216,2 | 110,0 | 191,0 | 135,0 | 135,0 | 2188,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 850 | 0503 | 011 0060010 | 244 | 1112,0 | 1061,0 |  | 1108,8 | 1330,1 | 312,5 | 294,7 | 355,0 | 355,0 | 5929,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 850 | 0503 | 011 0060040 | 244 | 565,0 | 14,0 |  | 4,0 | 6,0 | 177,7 | 25,9 | 13,0 | 13,0 | 818,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 850 | 0503 | 011 0060050 | 244 | 160,0 | 103,0 |  | 2,2 | 0,0 | 90,0 | 291,9 | 3,0 | 3,0 | 653,1 |  |  |  |  |
|  | Создание комфортных условий для проживания населения | всего расходные обязательства | 850 | 0500 | 00000000 | 244 | 3375,0 | 1526,0 |  | 1218,8 | 1574,3 | 729,2 | 882,3 | 541,0 | 541,0 | 10387,6 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 850 | 0501 | 00 0 0000 | 244 | 333,0 | 211,0 |  | 44,6 | 22,0 | 39,0 | 70,5 | 35,0 | 35,0 | 790,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 850 | 0502 | 00 0 0000 | 244 | 1205,0 | 137,0 |  | 59,2 | 216,2 | 110,0 | 191,0 | 135,0 | 135,0 | 2188,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 850 | 0503 | 00 0 0000 | 244 | 1837,0 | 1178,0 |  | 1115,0 | 1336,1 | 580,2 | 612,5 | 371,00 | 371,0 | 7400,8 |  |  |  |  |
| мероприятие программы 1 | Текущий и капитальный ремонт жилого фонда | всего расходные обязательства | 850 | 0501 | 00 0 0000 | 244 | 333,0 | 211,0 |  | 44,6 | 22,0 | 39,0 | 70,5 | 35,0 | 35,0 | 790,1 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 850 | 0501 | 011 0005010 | 244 | 333,0 | 211,0 |  | 44,6 | 22,0 | 39,0 | 70,5 | 35,0 | 35,0 | 790,1 |  |  |  |  |
| Мероприятие программы 2 | Развитие и модернизация объектов инфраструктуры | всего расходные обязательства | 850 | 0502 | 00 0 0000 | 244 | 1205,0 | 137,0 |  | 59,2 | 216,2 | 110,0 | 191,0 | 135,0 | 135,0 | 2188,4 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 850 | 0502 | 011 0005020 | 244 | 1205,0 | 137,0 |  | 59,2 | 216,2 | 110,0 | 191,0 | 135,0 | 135,0 |  | 2188,4 |  |  |  |
| Мероприятие программы 3 | Ремонт и содержание сетей уличного освещения | всего расходные обязательства | 850 | 0503 | 00 0 0000 | 244 | 1112,0 | 1061,0 |  | 1108,8 | 1330,1 | 312,5 | 294,7 | 355,0 | 355,0 |  | 5929,1 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 850 | 0503 | 011 0060010 | 244 | 1112,0 | 1061,0 |  | 1108,8 | 1330,1 | 312,5 | 294,7 | 355,0 | 355,0 |  | 5929,1 |  |  |  |
| Мероприятие программы 4 | Содержание мест захоронения | всего расходные обязательства | 850 | 0503 | 00 0 0000 | 244 | 565,0 | 14,0 |  | 4,0 | 6,0 | 177,7 | 25,9 | 13,0 | 13,0 |  | 818,6 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 850 | 0503 | 011 0060040 | 244 | 565,0 | 14,0 |  | 4,0 | 6,0 | 177,7 | 25,9 | 13,0 | 13,0 |  | 818,6 |  |  |  |
| Мероприятие программы 5 | Повышение общего уровня благоустройства поселения | всего расходные обязательства | 850 | 0503 | 00 0 0000 | 244 | 160,0 | 103,0 |  | 2,2 | 0,0 | 90,0 | 291,9 | 3,0 | 3,0 |  | 653,1 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 850 | 0503 | 011 0060050 | 244 | 160,0 | 103,0 |  | 2,2 | 0,0 | 90,0 | 291,9 | 3,0 | 3,0 |  | 653,1 |  |  |  |

Приложение № 2

- к муниципальной программе Чухломинского сельсовета

- «Содействие развитию муниципального образования Чухломинский сельсовет »

Подпрограмма 2

«Содействие развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципального образования Чухломинский сельсовет», реализуемая в рамках муниципальной программы Чухломинского сельсовета «Содействие развитию муниципального образования Чухломинский сельсовет»

- 1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Содействие развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципального образования Чухломинский сельсовет» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | - Муниципальная программа Чухломинского сельсовета «Содействие развитию муниципального образования Чухломинский сельсовет на 2014 – 2022 годы» |
| Исполнитель Подпрограммы | Администрация Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края |
| Цель Подпрограммы | Повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельского поселения. |
| Задача Подпрограммы | - содержание улично-дорожной сети поселения; - асфальтирование дорог поселения, в соответствии с требованиями. |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | процент асфальтированных дорог к дорогам общей протяженности (составит 84%) |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2014 – 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | 5053,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 2014 год – 4045,0 тыс. рублей; 2015 год – 162,0 тыс. рублей; 2016 год – 190,0 тыс. рублей; 2017 год – 102,7 тыс. рублей; 2018 год - 160,0 тыс. рублей; 2019 год - 197,3 тыс. рублей; 2020 год- 66,6 тыс. рублей; 2021 год - . 63,8 тыс. рублей 2022 год - . 66,4 тыс. рублей |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Администрация Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края Финансовое управление администрации Ирбейского района |

- 2. Основные разделы Подпрограммы

2.1. Постановка сельской проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы

Одной из приоритетных проблем поселения является состояние автомобильных дорог, расположенных на территории всех населенных пунктов. Основу уличной дорожной сети д.Чухломино и д.Латынцево, составляют внутри-поселковые дороги протяженностью 6,45 км. Внутри-поселковая улично-дорожная сеть д.Чухломино  имеет асфальтобетонное покрытие и щебеночно-гравийное покрытие, состояние их не везде соответствует нормативным требованиям, но в данном поселении на 01.01.2018 год  дорог с асфальтобетонным покрытием составляет 2,9 км., от общей протяженности дорог.

Хорошее состояние дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения. Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения. Отсутствие возможности у местных бюджетов финансировать в полном объеме объекты дорожной сети является сдерживающим фактором развития экономики поселения. Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их программными методами.

Доминирующим видом транспорта, обеспечивающим основной объем, является автомобильный транспорт.

Состояние улично-дорожной сети определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и реконструкции дорог и зависит от объёмов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объёмов.

В целях бесперебойного и безопасного движения в 2012 году был разработан проект организации дорожного движения на территории населенных пунктов Чухломинского сельсовета.

На протяжении 2012 и 2013 годов были изготовлены технические паспорта на все автомобильные дороги согласно, требований законодательства по эксплуатации автомобильных дорог.

Программа направлена на комплексное благоустройство территории сельского поселения, содержание и ремонт улично-дорожной сети, в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и другими нормативными документами, относящимися к обеспечению безопасности дорожного движения. Она включает в себя комплекс инженерно-технических мероприятий для постоянного поддержания улично-дорожной сети в надлежащем порядке и создания комфортных условий для работы, проживания жителей Чухломинского сельсовета:

- содержание проезжей части дорог;

-ремонт проезжей части дорог, увеличение количества дорог с твердым покрытием;

-содержание тротуаров.

В 2019 году отсыпали дорогу от ул.Советской до водонапорной башни д.Латынцево, для подъезда пожарной машины.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы

Исполнителем Подпрограммы, главным распорядителем бюджетных средств является администрация Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края.

Основной целью Подпрограммы является:

Повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельского поселения.

В подпрограмме обосновывается перспектива совершенствования и развития улично-дорожной сети в населенных пунктах в результате ремонта и улучшения транспортной эксплуатации, состояния существующих автодорог. Реализация данной подпрограммы будет способствовать развитию экономики, улучшения условия жизни населения и обеспечению надежных связей между населенными пунктами сельсовета, а также повышению использования трудовых, природных, производственных и инвестиционных ресурсов поселения.

Задачи Подпрограммы:

-  содержание улично-дорожной сети поселения;

- асфальтирование дорог поселения,  в соответствии с требованиями;

- укладка тротуаров, в соответствии с требованиями.

Решение поставленных задач позволит сохранить целостность дорожной системы, что является базовым условием устойчивого развития и позволит стимулировать экономический потенциал поселения.

Сроки реализации Подпрограммы:

Срок реализации Подпрограммы – 2014 – 2022 годы.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

процент асфальтированных дорог к дорогам общей протяженности (составит 84%).

2.3. Механизм реализации Подпрограммы

- 1. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств сельского бюджета  Чухломинского сельсовета,  а также за счет привлечения средств краевого бюджета на реализацию отдельных мероприятий.

- 2. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Чухломинского сельсовета.

3. Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализации Подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств, в соответствии с поставленными задачами.

Планы работ по содержанию дорог местного значения составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

-  эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по благоустройству;

- осуществление контроля, за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов.

- 2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

- 2.4.1. Организация управления подпрограммой осуществляется администрацией Чухломинского сельсовета.

- 2.4.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется финансовым управлением администрации Ирбейского района.

- Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляется администрацией Чухломинского сельсовета Ирбейского района в финансовое управление администрации Ирбейского района до 1 марта года, следующего за отчетным.

- Годовой отчет о реализации Подпрограммы должен содержать:

- информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации Подпрограммы, и фактически достигнутое состояние;

- сведения о достижении значений целевых индикаторов Подпрограммы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

- описание результатов реализации мероприятия Подпрограммы 
в отчетном году, а так же информацию о запланированных, но не достигнутых результатах (с указанием причин);

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на:

повышение уровня содержания сети автомобильных дорог для существования круглогодичного бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта.

Исполнение в полном объёме всего комплекса запланированных мероприятий программы позволит достичь следующих результатов:

- сохранить целостность дорожной системы, что является базовым условием устойчивого развития и позволит стимулировать экономический потенциал поселения.

2.6. Мероприятия Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы приведены в приложении № 1 
к Подпрограмме.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства местного бюджета.

Всего на реализацию Подпрограммы за счет средств местного бюджета потребуется 5053,8 тыс. рублей, в том числе: 4045,0 тыс. рублей – 
в 2014 году; 162,00 тыс. рублей – в 2015 году; 190,0  тыс. рублей – 
в 2016 году; 102,7 тыс. рублей в 2017 году; 160,0 тыс. рублей в 2018 году; 197,3 тыс. рублей в 2019 году; 66,6 тыс. рублей в 2020 году; 63,8 тыс. рублей в 2021 году, 66,4 тыс. рублей в 2022 году.

Приложение № 1 к подпрограмме 2

«Содействие развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципального образования Чухломинский сельсовет»

Распределение планируемых расходов за счет средств сельского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы |  | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы 2014г.-2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС |  |  | Рз Пр | ЦСР | ВР | прошлый финансовый год 2014г | прошлый финансовый год 2015г. | прощлый финансовый год 2016г. | прощлый финансовый год 2017г. | прощлый финансовый год 2018г. | прощлый финансовый год 2019г . | финансовый год периода 2020г. | первый год плано-вого периода 2021г | второй год плано-вого периода 2022г. | Итого на период |
| Муниципальная программа | Содействие развитию муниципального образования Чухломинский сельсовет |  | всего расходные обязательства по программе | Х |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 850 |  |  | 0000 | 0000000 000 | 244 | 4045,0 | 162,0 | 190,0 | 102,7 | 160,0 | 197,3 | 66,6 | 63,8 | 66,4 | 5053,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Содействие развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципального образования Чухломинский сельсовет |  |  | 850 |  |  | Х | Х | Х | 4045,0 | 162,0 | 190,0 | 102,7 | 160,0 | 197,3 | 66,6 | 63,8 | 66,4 | 5053,8 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 850 |  |  | Х | Х | Х | 4045,0 | 162,0 | 190,0 | 102,7 | 160,0 | 197,3 | 66,6 | 63,8 | 66,4 | 5053,8 |
|  |  |  |  | 850 |  |  | 0409 | 01 2 0000000 | 244 | 4045,0 | 162,0 | 190,0 | 102,7 | 160,0 | 197,3 | 66,6 | 63,8 | 66,4 | 5053,8 |
|  | Повышение уровня транспортно-эксплуатацинного сосотояния автомобильных дорог местного значения сельского поселения |  | всего расходные обязательства | 850 |  |  | 0409 | 01 2 0000000 | 244 | 4045,0 | 162,0 | 190,0 | 102,7 | 160,0 | 197,3 | 66,6 | 63,8 | 66,4 | 5053,8 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 850 |  |  | 0409 | 01 2 0000000 | 244 | 4045,0 | 162,0 | 190,0 | 102,7 | 160,0 | 197,3 | 66,6 | 63,8 | 66,4 | 5053,8 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 850 |  |  | 0409 | 01 2 0075080 | 244 | 24,1 | 41,9 | 43,4 | 55,8 | 105,5 | 109,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,3 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 850 |  |  | 0409 | 01 2 0073930 | 540 | 0,0 | 0,0 | 102,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,0 |
|  |  |  | Местный бюджет (софинансирование) | 850 |  |  | 0409 | 01 2 00S5080 | 244 | 0,03 | 0,04 | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,67 |
|  |  |  | Местный бюджет | 850 |  |  | 0409 | 01 2 0060020 | 244 | 4020,87 | 120,06 | 44,2 | 46,3 | 53,2 | 86,4 | 66,6 | 63,8 | 66,4 | 4567,83 |
| Мероприятие программы 1 | Содержание улично-дородной сети поселения | всего расходные обязательства |  |  | 850 | 0409 |  | 00 2 0000000 | 244 | 4045,0 | 162,0 | 190,0 | 102,7 | 171,5 | 197,3 | 66,6 | 63,8 | 66,4 | 5053,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  | 850 | 0409 |  | 01 2 0075080 | 244 | 24,1 | 41,9 | 43,4 | 55,8 | 105,5 | 109,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,3 |
|  |  | Краевой бюджет |  |  | 850 | 0409 |  | 01 2 0073930 | 540 | 0,0 | 0,0 | 102,0 | 0,0 | 0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,0 |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 850 | 0409 |  | 01 2 0060020 | 244 | 4020,9 | 120,1 | 44,6 | 46,9 | 54,5 | 87,7 | 66,6 | 63,8 | 66,4 | 4571,5 |
| Мероприятие программы 2 | Асфальтирование дорог поселения | всего расходные обязательства |  |  | 850 | 0409 |  | 00 2 0000000 | 244 | 4020,87 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4020,87 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 850 | 0409 |  | 01 2 0060020 | 244 | 4020,87 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4020,87 |

Приложение № 3

- к муниципальной программе Чухломинского сельсовета

- «Содействие развитию муниципального образования Чухломинский сельсовет »

Подпрограмма 3

«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности населения Чухломинского сельсовета», реализуемая в рамках муниципальной программы Чухломинского сельсовета «Содействие развитию муниципального образования Чухломинский сельсовет»

- 1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности населения Чухломинского сельсовета» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | - Муниципальная программа Чухломинского сельсовета «Содействие развитию муниципального образования Чухломинский сельсовет на 2014 – 2022 годы» |
| Исполнитель Подпрограммы | Администрация Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края |
| Цель Подпрограммы | Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Чухломинского сельсовета от угроз природного и техногенного характера |
| Задача Подпрограммы | - обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от ЧС - обеспечение профилактики и тушения пожаров в сельсовете - обеспечение профилактики и подавления деятельности террористической и экстремистской направленности |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | Снижение числа пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2014 - 2022 годы. Этапы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | 2260,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 2014 год – 156,0 тыс. рублей; 2015 год – 181,0 тыс. рублей; 2016 год – 144,8 тыс. рублей; 2017 год - 166,3 тыс. рублей; 2018 год- 164,8 тыс. рублей; 2019 год- 679,6 тыс. рублей; 2020 год- 256,1 тыс. рублей; 2021 год – 256,1 тыс. рублей 2022 год – 256,1 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Администрация Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края Финансовое управление администрации Ирбейского района |

- 2. Основные разделы Подпрограммы

2.1. Постановка сельской проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы

Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его природной средой. При этом сохраняется опасность возникновения ЧС природного и техногенного характера. Также сохраняется опасность по созданию на территории деятельности экстремистской и террористической направленности.

Общая площадь территории Чухломинского сельсовета составляет – 14143,9 га. Численность населения поселения по состоянию на 01.01.2018 составляет 605 человек.

Источником повышенной опасности в плане организации на территории сообществ (или секты) экстремистского характера, подавляющие нацию страны в целом являются места массового скопления людей, в частности муниципальные учреждения (клубы, детские сады, школы). Для предотвращения деятельности или организации подобных сообществ администрацией Чухломинского сельсовета в 2011, 2012 годах были приобретены памятки и плакаты экстремистской и террористической направленности и размещены в местах массового скопления людей, также проводятся ежегодно сходы граждан, где затрагивается данная проблема.

Источником повышенной опасности в плане пожарной безопасности является тот факт, что большая часть территорий муниципального образования занимает степная зона, окружающая населенные пункты поселения, которая чаще всего подвержена частым возгораниям в весенний и осенний периоды года. Для сохранения пожарной безопасности населенных пунктов силами администрации Чухломинского сельсовета ежегодно в весенний или осенний периоды производится опашка территории населенных пунктов граничащих со степными зонами.

На территории поселения за 2012 год зафиксирован 1 пожар, и многочисленные мелкие пожары, возникающие в степной зоне поселения в весенний – осенний периоды, в 2011 году зарегистрирован 1 пожар.

Пожары, возникающие на территории поселения до мая 2012 года, были локализованы силами добровольной пожарной дружины, имеющей на вооружении прицеп- огне борец. В мае 2012 года администрацией Чухломинского сельсовета был приобретен пожарный автомобиль, который оказывает значительную помощь дружине при тушении пожаров, не только на территории Чухломинского сельсовета, но и на территориях, граничащих с нашим поселением. Основными причинами возникновения пожаров являлись неосторожное обращение с огнём, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации и монтаже электрооборудования, эксплуатации электробытовых приборов, электрогазосварочные работы, поджоги, неправильное устройство и неисправность печей и дымоходов, детская шалость с огнём.

Пожары и их последствия являются важными факторами, негативно влияющими на состояние социально-экономической обстановки в сельском поселении.

В населенных пунктах естественные водоемы находятся на большом расстоянии от жилого сектора, что, не позволяет их использовать в целях тушения возникающих пожаров.  При тушении пожара водозабор воды для пожарного автомобиля производится из пожарного колодца и водопроводной башни в д. Чухломино, и водонапорной башни в д. Латынцево ( на водопроводных башнях установлены шланги- водопроводный гидрант, для подачи воды). Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, система мер по противопожарной пропаганде и обучению недостаточно эффективна. В результате для большинства граждан пожар представляется маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования, и, как следствие, большинство пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнем.

Анализ причин, от которых возникают пожары и гибнут люди, убедительно показывает, что предупредить их можно, опираясь на средства противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения включая обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро проводить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня.

Обобщая всё вышесказанное, можно констатировать: обеспечение первичных мер пожарной безопасности и организация профилактики экстремистской и террористической деятельности в границах населённых пунктов поселения является важнейшей задачей органов местного самоуправления.

В соответствии с Федеральными законами «О пожарной безопасности» и «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожарной безопасности предполагает:

- разработку и реализацию мер пожарной безопасности для муниципального образования;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий муниципального образования;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

-  содержание и материальное стимулирование работы добровольной пожарной дружины;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

В поселении реализованы средства краевой целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края  на 2011-2014 годы» в сумме 652358 рублей за период 2011-2014 годы а также средства местного бюджета.

В 2011 году на реализацию мероприятий потрачено 73991 рублей и достигнуты следующие результаты:

- установлена в здании администрации Чухломинского сельсовета система оповещения населения при чрезвычайной ситуации «Рокот»;

- произведена перезарядка огнетушителей;

- приобретена боевая одежда для пожарных добровольных пожарных.

В 2012 году на реализацию мероприятий потрачено 382318 рублей и достигнуты следующие результаты:

- приобретен пожарный автомобиль для тушения пожаров добровольной дружиной;

- обслуживание пожарного автомобиля (технический осмотр, страхование, ГСМ);

- строительство гаража для пожарного автомобиля;

- выплаты стимулирующего характера для пожарной дружины;

- создание минерализованных полос вокруг поселений.

В 2013 году на реализацию мероприятий потрачено 74436 рублей и достигнуты следующие результаты:

- обслуживание пожарного автомобиля (технический осмотр, страхование, ГСМ);

- выплаты стимулирующего характера для пожарной дружины;

- создание минерализованных полос вокруг поселений.

В 2014 году на реализацию мероприятий потрачено 121613 рублей и достигнуты следующие результаты:

- обслуживание пожарного автомобиля (технический осмотр, страхование, ГСМ);

- выплаты стимулирующего характера для пожарной дружины;

- создание минерализованных полос вокруг поселений.

В 2015 году на реализацию мероприятий потрачено 180949 рублей и достигнуты следующие результаты:

- обслуживание пожарного автомобиля (технический осмотр, страхование, ГСМ);

- выплаты стимулирующего характера для пожарной дружины;

- создание минерализованных полос вокруг поселений.

В 2016 году на реализацию мероприятий потрачено 144783 рублей и достигнуты следующие результаты:

- обслуживание пожарного автомобиля (технический осмотр, страхование, ГСМ);

- выплаты стимулирующего характера для пожарной дружины;

- создание минерализованных полос вокруг поселений.

В 2015 году на реализацию мероприятий потрачено 180949 рублей и достигнуты следующие результаты:

- обслуживание пожарного автомобиля (технический осмотр, страхование, ГСМ);

- выплаты стимулирующего характера для пожарной дружины;

- создание минерализованных полос вокруг поселений.

В 2017 году на реализацию мероприятий потрачено 166338 рублей и достигнуты следующие результаты:

- обслуживание пожарного автомобиля (технический осмотр, страхование, ГСМ);

- выплаты стимулирующего характера для пожарной дружины;

- создание минерализованных полос вокруг поселений.

В 2018 году на реализацию мероприятий потрачено 164785 рублей и достигнуты следующие результаты:

- обслуживание пожарного автомобиля (технический осмотр, страхование, ГСМ);

- выплаты стимулирующего характера для пожарной дружины;

- создание минерализованных полос вокруг поселений.

В 2019 году на реализацию программы запланировано 473610 рублей( краевых 451057руб, софинансирование 22553руб) в достижении следующих результатов:

- на текущий ремонт здания для размещения пожарной техники и личного состава в сумме -210000руб из них краевые- 200000руб, софинансирование- 10000руб;

- на текущий ремонт пожарной техники в сумме -192885руб  из них краевые- 183700руб, софинансирование- 9185руб;

- на приобретение боевой одежды пожарного, снаряжения и обмундирования  для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в сумме- 52500руб из них краевые- 50000руб, софинансирование- 2500руб;

- опашка минерализованных полос вокруг поселений в сумме -18225руб из них краевые- 17357руб, софинансирование- 868руб,

В 2020 году на реализацию программы запланировано 2561250 рублей( краевых 28900руб, софинансирование 1445руб) в достижении следующих результатов:

- обслуживание пожарного автомобиля (технический осмотр, страхование, ГСМ);

- выплаты стимулирующего характера для пожарной дружины;

- опашка минерализованных полос вокруг поселений в сумме -30345руб из них краевые- 28900руб, софинансирование- 1445руб,

Первичными мерами пожарной безопасности охвачены все поселения сельсовета.

Мероприятия, разработанные в рамках настоящей подпрограммы, позволят более эффективно решать вопросы предупреждения и тушения пожаров на территории сельского поселения.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы

Исполнителем Подпрограммы, главным распорядителем бюджетных средств является администрация Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края.

Целью подпрограммы является последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Чухломинского сельсовета от угроз природного и техногенного характера.

В рамках подпрограммы должны быть решены основные задачи:

- обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от ЧС;

- обеспечение профилактики и тушения пожаров в сельсовете;

- обеспечение профилактики и подавления деятельности террористической и экстремистской направленности.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со следующими Законами Красноярского края:

- от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае»;

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы является администрация Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края.

Реализация мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета и средств субсидии из краевого бюджета.

- 2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Организация управления подпрограммой осуществляется администрацией Чухломинского сельсовета.

2.4.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется финансовым управлением администрации Ирбейского района.

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляется администрацией Чухломинского сельсовета Ирбейского района в финансовое управление администрации Ирбейского района до 1 марта года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

В результате реализации подпрограммных мероприятий будут достигнуты следующие результаты, обеспечивающие:

пожарную охрану населенных пунктов сельсовета и осуществление тушения пожаров;

хранение и поддержание в состоянии постоянной готовности средств противопожарной защиты;

предупреждение чрезвычайных ситуаций муниципального                      характера;

предупреждение и оказание профилактической работы по выявлению деятельности террористической и экстремистской направленности.

2.6. Мероприятия Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы приведены в приложении № 1 
к Подпрограмме.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства местного бюджета и субсидии из Краевого бюджета.

Всего на реализацию Подпрограммы за счет средств местного бюджета потребуется 2260,8 тыс. рублей, в том числе: 156,00 тыс. рублей – 
в 2014 году; 181,00 тыс. рублей – в 2015 году; 144,8 тыс. рублей – 
в 2016 году; 166,30 тыс. рублей- в 2017 году; 164,80 тыс. рублей- в 2018 году; 679,6 тыс. рублей- в 2019 году; 256,10 тыс. рублей- в 2020 году; 256,10 тыс. рублей – в 2021 году; 256,10 тыс. рублей – в 2022 году.

.

- Приложение № 1 к подпрограмме 3

Защита от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера и

обеспечение пожарной безопасности населения

Чухломинского сельсовета»

Распределение планируемых расходов за счет средств сельского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы 2014г.-2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | прошлый финансовый год 2014г | прошлый финансовый год 2015г | прошлый финансовый год 2016г | прошлый финансовый год 2017г | прошлый финансовый год 2018г |  | прошлый финансовый год 2019г |  | финансовый год периода 2020г. | первый год плано-вого периода 2021г. | второй год плано-вого периода 2022г | Итого на период |
| Муниципальная программа | Содействие развитию муниципального образования Чухломинский сельсовет | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 850 | 0000 | 0000000000 | 244 | 156,0 | 181,0 | 144,8 | 166,3 | 164,8 |  | 679,6 |  | 256,1 | 256,1 | 256,1 | 2260,8 |
| Подпрограмма 3 | Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности населения Чухломинского сельсовета | всего расходные обязательства по подпрограмме | 850 | Х | Х | Х | 156,0 | 181,0 | 144,8 | 166,3 | 164,8 |  | 679,6 |  | 256,1 | 256,1 | 256,1 | 2260,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 850 | 0300 | 01 3 0000000 | 244 | 156,0 | 181,0 | 144,8 | 166,3 | 164,8 |  | 679,6 |  | 256,1 | 256,1 | 256,1 | 2260,8 |
|  | Снижение рисков ЧС, повышение защищенности населения и территорий сельсовета от угроз природного и техногенного характера | всего расходные обязательства | 850 | 0300 | 01 3 0000000 | 244 | 156,0 | 181,0 | 144,8 | 166,3 |  | 164,8 | 679,6 |  | 256,1 | 256,1 | 256,1 | 2260,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 850 | 0309 | 01 3 0028100 | 244 | 156,0 | 29,0 | 10,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,00 |
|  |  |  | 850 | 0310 | 01 3 0028100 | 244 | 0 | 152,0 | 134,8 | 166,3 |  | 164,8 | 679,6 |  | 256,1 | 256,1 | 256,1 | 2065,8 |
| Мероприятие программы 1 | Обеспечение профилактики и тушения пожаров | всего расходные обязательства | 850 | 0300 | 01 3 0000000 | 244 | 153,0 | 150,0 | 133,8 | 155,3 |  | 153,8 | 668,6 | 245,1 |  | 245,1 | 245,1 | 2149,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 850 | 0309 | 01 3 0028100 | 244 | 153,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 153,0 | 153,0 |
|  |  |  | 850 | 0310 | 01 3 0028100 | 244 | 0 | 150,0 | 121,6 | 133,1 |  | 151,6 | 194,9 | 214,7 |  | 202,6 | 202,6 | 1371,1 |
|  |  | краевые | 850 | 0310 | 01 3 0074120 | 244 | 0 | 0 | 11,6 | 11,6 |  | 11,6 | 451,1 | 28,9 |  | 40,5 | 40,5 | 595,8 |
|  |  | софинансирование | 850 | 0310 | 01 3 00S5100 | 244 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 |  | 0,6 | 22,6 | 1,5 |  | 2,0 | 2,0 | 29,9 |
| Мероприятие программы 2 | Обеспечение профилактики и подавления деятельности террористичекой и экстремистической направленности | всего расходные обязательства | 850 | 0300 | 01 3 0000000 | 244 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 12,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 850 | 0309 | 01 3 0028100 | 244 | 3,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  | 850 | 0310 | 013 0028100 | 244 | 0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 9,0 |
| Мероприятие программы 3 | Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от ЧС | всего расходные обязательства | 850 | 0309 | 01 3 0000000 | 244 | 0,0 | 29,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 99,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 850 | 0309 | 01 3 0028100 | 244 | 0,0 | 29,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 99,0 |

Приложение № 4

- к муниципальной программе Чухломинского сельсовета

- «Содействие развитию муниципального образования Чухломинский сельсовет »

Подпрограмма 4

«Развитие массовой физической культуры и массового спорта», реализуемая в рамках муниципальной программы Чухломинского сельсовета «Содействие развитию муниципального образования Чухломинский сельсовет»

- 1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и массового спорта» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | - Муниципальная программа Чухломинского сельсовета «Содействие развитию муниципального образования Чухломинский сельсовет на 2014 – 2022 годы» |
| Исполнитель Подпрограммы | Администрация Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края |
| Цель Подпрограммы | Создание доступных условий для занятий населения Чухломинского сельсовета различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом |
| Задача Подпрограммы | - развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в «шаговой» доступности; - развитие устойчивой потребности всех категорий населения сельсовета к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | - процент охвата населения Чухломинского сельского поселения систематически занимающегося физической культурой и спортом; - обеспеченность населения спортивными сооружениями; - количество официальных мероприятий физкультурно-спортивной направленности, прошедших с участием жителей сельсовета |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2014 - 2022 годы. Этапы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | 50,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 2014 год – 0,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год- 10,9 тыс. рублей; 2019 год- 10,0 тыс. рублей; 2020 год – 10,0 тыс.рублей; 2021 год – 10,0 тыс.рублей; 2022 год – 10,0 тыс.рублей. |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Администрация Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края Финансовое управление администрации Ирбейского района |

- 2. Основные разделы Подпрограммы

2.1. Постановка сельской проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы

Физическая культура и спорт являются наиболее универсальным способом физического оздоровления населения, средством укрепления семьи, так как занятия физкультурой и спортом формируют не только крепкое здоровье, но и характер человека, его душу, образ мышления, являются мощным источником профилактики вредных привычек и негативных тенденций в обществе. Люди, занимающиеся физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни, являются примером для подрастающего поколения, ориентиром для молодежи.

В условиях высокой интенсивности жизни современного человека в вопросе его вовлечения в регулярные занятия физической культурой и спортом приоритетным становится вопрос о формировании у человека понимания о прямой взаимосвязи регулярных занятий физической культурой и спортом с процессами, происходящими в организме положительно влияющими на уровень здоровья.

Очевидно, что для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни граждан необходимо акцентировать внимание на развитии массовой физической культуры и спорта. Занятия физической культурой и спортом должны стать составляющей частью здорового образа жизни населения. Дальнейшее увеличение числа жителей поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, создание благоприятных условий для развития инфраструктуры физической культуры и спорта на территории Чухломинского сельского права поселения – цель Программы, которая предусматривает  увеличение в  2014-2020 годах  финансирования на развитие массового спорта

При реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта в Чухломинском сельском поселении были выявлены  такие проблемы, как:

-  недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

-  несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры для занятий  физической культурой и спортом задачам развития массового спорта;

-  недостаточный уровень пропаганды занятий физической культурой, спортом, здорового образа жизни.

Самыми популярными видами спорта в Чухломинском сельском поселении являются легкая атлетика, лыжи, настольный теннис, волейбол, баскетбол,  шахматы, шашки, бильярд, дартс, гиревой спорт. Ежегодно проводятся турниры по вышеперечисленным видам спорта. Более тридцати человек регулярно занимаются в тренажерном зале.

Количество жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом  составляет 8 %  процентов  от общего числа населения.

В поселении  функционируют следующие спортивные сооружения: тренажерный зал в д. Чухломино, д. Латынцево, баскетбольная, волейбольная площадка на территории детского городка установленного в д. Латынцево. В сельских клубах установлены столы для занятий настольным теннисом, бильярдом. Для оздоровления детей и подростков были приобретены и установлены в д. Чухломино и д. Латынцево спортивно-игровые комплексы, находящиеся на детской игровой площадке, приобретены хоккейные коробки,  которые регулярно посещают дети в возрасте от 1,5 до 14 лет.

Жители Чухломинского сельского поселения принимают участие в различных спортивных мероприятиях, проводимых на районом уровне, становятся призерами соревнований. В 2012 году спортсмены участвовали в соревнованиях по лыжному спорту, в соревнованиях по возрастным категориям по забегу на дистанции заняли все призовые места. Несмотря на достигнутые позитивные результаты спортивно-оздоровительного направления, остается еще много проблем, например, таких, как:

-  отсутствие спортивного зала, соответствующих проведению занятий по волейболу, баскетболу, мини-футболу;

-  удовлетворительное состояние плоскостных сооружений, требующих ремонта;

Существование этих проблем обусловлено серьезными потерями, которые испытала сфера физической культуры и спорта в период социально-экономических преобразований в нашем обществе в 90-е годы двадцатого века. Реализация Подпрограммы позволит решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении муниципальными финансами.

Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры  физической культуры и спорта на территории Чухломинского сельского поселения – цель Программы, которая предусматривает увеличение в  2019-2022 годах  финансирования на развитие массового спорта

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры  и спорта в Чухломинском сельском поселении» на 2019-2022 годы  носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в реализации системы мероприятий, направленных на решение проблем в развитии спорта в сельской местности.

Выбор направлений в настоящей Программе основан:

- на определении потребностей, интересов и запросов жителей поселения  различных возрастных групп.

Основными направлениями в сфере развития физической культуры и спорта являются:

- развитие традиционных и новых видов спорта;

- развитие физической культуры и спорта по месту жительства;

- укрепление материально-технической базы;

- проведение спортивных мероприятий и праздников;

- участие в районных и краевых соревнованиях;

- информирование граждан о деятельности администрации Чухломинского сельсовета в области физической культуры и спорта.

Учитывая текущие вызовы, в подпрограмме запланирован комплекс мер по поощрению участников официальных физкультурных, спортивных мероприятий, развитию спортивной инфраструктуры.

Реализация данной подпрограммы позволит создать условия для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; укрепить материально-техническую базу физической культуры и спорта; обеспечить дальнейшее развитие различных видов спорта,  пропагандировать здоровый образ жизни, повысить эффективность профилактики негативных социальных явлений (наркомании, алкоголизма)  среди молодежи с помощью средств физической культуры и спорта.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы

Исполнителем Подпрограммы, главным распорядителем бюджетных средств является администрация Чухломинского сельсовета Ирбейского района Красноярского края.

1. Цель подпрограммы: создание доступных условий для занятий населения Чухломинского сельсовета различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом

2. Сроки выполнения подпрограммы: 2019-2022 годы.

3. Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

- процент охвата населения Чухломинского сельского поселения  систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- обеспеченность населения спортивными сооружениями;

- количество официальных мероприятий физкультурно-спортивной направленности, прошедших с участием жителей сельсовета.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы

1. Реализацию подпрограммы осуществляют:

Администрация Чухломинского сельсовета Ирбейского района

- Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

- Общее руководство и текущее управление реализацией мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляет специалист, ответственный  за реализацию  социальной политики в поселении.

- Подпрограмма реализуется через систему ежегодного уточнения программных показателей и оценку промежуточных и итоговых показателей.

- Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе договоров, соглашений с учреждениями культуры,  организациями, торговыми предприятиями, индивидуальными предпринимателями.

- 2.4. Управление подпрограммой и контроль, за ходом ее выполнения

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет администрация Чухломинского сельсовета Ирбейского района

Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в паспорте подпрограммы.

Контроль, за целевым использованием бюджетных средств осуществляет финансовое управление администрации Ирбейского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий подпрограммы за период 2014 - 2022 годов позволит обеспечить достижение следующих результатов:

- вовлечь в регулярные занятия физической культурой и спортом население Чухломинского сельсовета, улучшить здоровье и качество жизни;

- физическая культура и спорт станут составной частью здорового образа жизни населения;

- укрепить материальную базу и инфраструктуру для занятий физической культурой и спортом.

2.6. Мероприятия Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы приведены в приложении № 1 
к Подпрограмме.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства местного бюджета.

Всего на реализацию Подпрограммы за счет средств местного бюджета потребуется 50,9 тыс. рублей, в том числе: 0,0 тыс. рублей – 
в 2014 году; 0,0 тыс. рублей – в 2015 году; 0,0 тыс. рублей – 
в 2016 году; 0,0 тыс. рублей в 2017 году; 10,9 тыс. рублей в 2018 году; 10,0 тыс. рублей в 2019 году; 10,0 тыс. рублей в 2020 году; 10,0 тыс. рублей в 2021 году,

10,0 тыс. рублей в 2022 году.

- Приложение № 1 к подпрограмме 4

«Развитие массовой физической  культуры и массового спорта»

Распределение планируемых расходов за счет средств сельского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) |  | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы 2014г.-2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР |  | ВР |  | прошлый финансовый год 2014г |  | прошлый финансовый год 2015г | прошлый финансовый год 2016г |  | прошлый финансовый год 2017г |  | прошлый финансовый год 2018г |  | прошлый финансовый год 2019г |  | финансовый год периода 2020г. |  | Первый год плано-вого периода 2000г |  |  |  | Второй год плано-вого периода 2021 г |  |  |  |  | Итого на период |  |  |
| Муниципальная программа |  | Содействие развитию муниципального образования Чухломинский сельсовет | всего расходные обязательства по программе |  | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  | 850 | 00000 | 0000000000 |  | 244 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 10,9 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 50,9 |  |  |
| Подпрограмма 4 |  | Развитие массовой физической культуры и массового спорта | всего расходные обязательства по подпрограмме |  | 850 | Х | Х |  | Х |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 10,9 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 50,9 |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  | Х | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 850 | 1105 | 01 4 0000000 |  | 244 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 10,9 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 50,9 |  |  |
|  |  | Создание доступных условий для занятий населения различных возврастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом | всего расходные обязательства |  | 850 | 1105 | 01 4 0000000 |  | 244 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 10,9 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 50,9 |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  | 850 | 1105 | 01 4 0004600 |  | 244 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 10,9 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 50,9 |  |  |
| Мероприятие программы 1 | Развитие и соверше нствование инфрас труктуры физической культуры и спорта |  |  | всего расходные обязательства | 850 | 1105 |  | 01 4 0000000 |  | 244 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10,9 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 50,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 850 | 1105 |  | 01 4 0004600 |  | 244 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10,9 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 50,9 |  |  |
| Мероприятие программы 2 | Развитие устойчивой потребности всех категорий населения сельсовета к здоровому образу жизни |  |  | всего расходные обязательства | 850 | 1105 |  | 01 4 0000000 |  | 244 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10,9 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 50,9 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по ГРБС: | 850 | 1105 |  | 01 4 0004600 |  | 244 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |