

**Отчет**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный округ/ район Красноярского края | Ирбейский Район |
| Поселение | Чухломинский сельсовет |
| Населенный пункт | Деревня Чухломино |
| Наименование инициативного проекта | «Чистая вода (ремонт водонапорной башни)» |
| Описание проблемы, которую решил инициативный проект | Установка фильтра позволит уменьшить содержания железа и мутности в питьевой воде, что благоприятно скажется на санитарно-эпидемиологическом благополучии населения |
| Дата и номер протокола проведения итогового собрания по выбору инициативного проекта | 18.12.2021 №1 |
| Нормативно-правовой акт, являющийся основанием для реализации инициативного проекта и выделения иного межбюджетного трансферта | Постановление Правительства Красноярского края №213-п от 28.03.2022 «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, на 2022 год» |
| Общая стоимость реализации инициативного проекта, в том числе: | 447,574 |
| Средства населения | 13,500 |
| Средства юридических лиц, ИП | 31,500 |
| Средства местного бюджета | 22,400 |
| Иной межбюджетный трансферт | 380,174 |
| Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках проекта (дата, номер, подрядчик/поставщик) | - №236 от 22.09.2022 ИП Антонов О.В.;  - №17/10/2022 от 17.10.2022 ИП КФХ Соколовская Т.М.;  - №1357 от 07.11.2022 ООО «ТЕХНОИНТЕЛЛЕКТ» |
| Дата завершения реализации проекта | 17.12.2022 |
| Краткое описание реализации инициативного проекта (выполненные работы по контракту, трудовое и имущественное участие населения и юридических лиц) | - устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодце;  - установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб;  - установка фильтра |

Подписи:

|  |  |
| --- | --- |
| Глава  муниципального образования | Чухломинский сельсовет Ирбейского района Красноярского края\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  наименование поселения и муниципального округа/района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_О.А.Худоногова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  (подпись) МП (Ф.И.О. полностью) |
| Председатель инициативной группы | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_И.Б. Виншу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  (подпись) (Ф.И.О. полностью) |

Информационного сообщения:

Дорогие жители д.Чухломино!

Рады сообщить, что инициативный проект «Чистая вода (ремонт водонапорной башни)» в рамках Программы поддержки местных инициатив успешно реализован!

Совместными усилиями мы смогли освоить инициативный проект и надеемся, что фильтр для очистки воды поможет решить нашу проблему.

447.574тыс.руб. - общая стоимость реализации инициативного проекта, из них:

13,500 тыс.руб. – средства населения

31,500тыс.руб. – средства юридических лиц, ИП

22,400 тыс.руб. – средства местного бюджета

380,174 тыс.руб. – иной межбюджетный трансферт

Благодарим за участие в реализации проекта: всех жителей д.Чухломино принявших участие в реализации данного проекта, ООО «СХП «Дары Малиновки», Лейман Л.Ю., Худоногову Е.В., Худоногову Е.А., Уберт З.В. Мочкаеву О.А., Уберт Е.А. - ответственных за сбор денежных средств